**МОНИТОРИНГ**

**ведомственной целевой программы**

**«Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год»**

1. **Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы**: Отдел культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
2. **Срок проведения мониторинга**: отчетный период - 2014 год, дата предоставления -20 февраля 2015 года.
3. **Наименование программы**: ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год»
4. **Реквизиты нормативно правового акта, которым утверждена программа**: Приказ Отдела культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.07.2014 г.№73-П «Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район»
5. **Сроки и этапы реализации программы**: 2014 год.
6. **Степень достижения индикаторов целей программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| Повышения уровня соответствия требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, укрепления материально-технической базы, учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | 40% | 40% |  |
| Удельный вес ремонта системы отопления | 40% | 40% |  |

1. **Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятий программы | | | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс.руб. | | Причина отклонения |
| Наименование мероприятий программы | Результат реализации мероприятия программы | | Расходы | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Капитальный ремонт системы отопления. Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологи-ческого законодатель-ства (температурный режим) | Обеспечение условий, необходимых для предотвращения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний несовершеннолетних.  Направлена на повышение уровня соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам (температурный режим) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей Детская художественная школа муниципального образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске | Обеспечение условий, необходимых для предотвращения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний несовершеннолетних.  Направлена на повышение уровня соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам (температурный режим) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей Детская художественная школа муниципального образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске | 218,6 | 218,6 |  |