МОНИТОРИНГ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«Капитальный, текущий ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год»**

1. Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы - администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2. Срок проведения мониторинга: отчетный период – 2014 г., дата предоставления данных - 18.02.2015 год.

3. Наименование программы - ведомственная целевая программа «Капитальный, текущий ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год».

4. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа – постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный, текущий ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год» № 900 от 11.06.2014 г.

5. Сроки и этапы реализации программы – 2014 год.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проектирование объектов муниципальной собственности | 1 | 0 | не были закончены проектные работы по муниципальному контракту |
| Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома, находящегося в муниципальной собственности | 1 | 1 |  |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие программы | | | Расходы на реализацию  мероприятий программы,  тыс. руб. | | Причина  отклонения |
| Наименование  мероприятия  программы | Результат  реализации  мероприятия  программы | | Расходы | |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Проектирование объекта «Реконструкция строящегося здания лабораторного корпуса под детскую поликлинику» | Выполнение намеченных мероприятий по проектированию объектов муниципального имущества.  Создание безопасных и благоприятных условий, приведение в технически исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации объектов муниципального имущества | Не выполнено | 536,5 | 0 | не были закончены проектные работы по муниципальному контракту |
| 2. | Оплата за газ горючий природный, газопотребляющий объект «Жилой дом 2 секция, Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская, д.3» | Создание безопасных и благоприятных условий, приведение в технически исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации объектов муниципального имущества | Выполнено | 69,2 | 69,2 |  |
| 3. | Управление, содержание и ремонт многоквартирного дома №3, по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская | Создание безопасных и благоприятных условий, приведение в технически исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации объектов муниципального имущества | Выполнено | 99,2 | 99,2 |  |
| 4. | Работы по благоустройству многоквартирного дома по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская, 3, | Создание безопасных и благоприятных условий, приведение в технически исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации объектов муниципального имущества | Выполнено | 45,2 | 45,2 |  |
| 5. | Оплата за потребленную электроэнергию в местах общего пользования многоквартирного дома по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская, 3 | Создание безопасных и благоприятных условий, приведение в технически исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации объектов муниципального имущества | Выполнено | 19,5 | 19,5 |  |