**МОНИТОРИНГ**

**ведомственной целевой программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год»**

1. **Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы**: Отдел культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
2. **Срок проведения мониторинга**: отчетный период -2014 год, дата предоставления -20 февраля 2015 года.
3. **Наименование программы**: ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год».
4. **Реквизиты нормативно правового акта, которым утверждена программа**: Приказ Отдела культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 20.03.2014 год №16-П (изменения, утвержденные приказом Отдела культуры район от 12.12.2014 г.№141-П).
5. **Сроки и этапы реализации программы**: 2014 год.
6. **Степень достижения индикаторов целей программы**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| Изготовление проектной документации на монтаж установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре в помещениях МБУК «ПСКЦ «Лотос» | 1 шт. | 1 шт. |  |
| Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией и оборудование помещений системой оповещения и эвакуации при пожаре  МБУК «ПСКЦ «Лотос» | 100% | 100% |  |
| Замена кабелей и проводов пожарной сигнализации  МБУК «ПСКЦ «Лотос» | 2008 м. | 2008 м. |  |
| Установка эвакуационного аварийного освещения  МБУК «ПСКЦ «Лотос» | 25 шт. | 25 шт. |  |
| Качество услуги по осуществлению строительного контроля | 100% | 100% |  |

1. **Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятий программы | | | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс.руб. | | Причина отклонения |
| Наименование мероприятий программы | Результат реализации мероприятия программы | | Расходы | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Изготовление проектной документации на монтаж установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре в помещениях МБУК «ПСКЦ «Лотос» | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | 8,4 | 8,4 |  |
| 2 | Оборудование помещений здания МБУК «ПСКЦ «Лотос» автоматической пожарной сигнализацией и оборудование помещений системой оповещения и эвакуации при пожаре | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | 570,7 | 570,7 |  |
| 3 | Замена кабелей и проводов пожарной сигнализации первого этажа  МБУК «ПСКЦ «Лотос» | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | 228,3 | 228,3 |  |
| 4 | Установка эвакуационного аварийного освещения  МБУК «ПСКЦ «Лотос» | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | 57,7 | 57,7 |  |
| 5 | Услуга по осуществлению строительного контроля | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | 4,7 | 4,7 |  |
| 6 | Услуга по осуществлению строительного контроля | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | Выполнение правил пожарной безопасности,  снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Передвижной социально-культурный центр «Лотос» | 12,0 | 12,0 |  |