СЕТЕВОЙ ГРАФИК

Реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район

за 2 квартал 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация долгосрочной краевой целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» |
| Направление: Увеличение объемов жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой |
| 1.1 | Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе муниципального образования Приморско-Ахтарский район в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы Разработка ведомственной целевой программы «Строительство детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2013 год. | Управление по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Заявка на участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов направлена в департамент строительства Краснодарского края 19.03.2013 г. |
| 1.2 | Участие в конкурсном отборе муниципального образования Приморско-Ахтарский район в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы Разработка ведомственной целевой программы «Строительство детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2013 год. | Управление по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Документы рассмотрены, проект по строительству объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» в федеральную программу «Жилище» не вошел. |
|  | Реализация инвестиционного проекта по строительству объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Ведомственная целевая программа «Строительство детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2013 год. | Управление по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | В 2011-2012 годах на строительство объекта освоено 2934,551 тыс. руб., в т. ч. 2012,866 тыс. руб. из местного бюджета, 921,685 тыс. руб. из краевого бюджета. В 2013 году подана заявка на участие в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы проекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске». В бюджете предусмотрены средства в сумме 11 718,3 тыс. руб. на строительство объекта. |
| 1.4 | Предоставление отчетности о реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, ведомственной целевой программы «Строительство детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2013 год | Управление по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | - |
| 2. Организация и проведение контроля за ходом реализации приоритетного национального проекта и разработка предложений по его развитию |
| 2.1 | Проведение рабочих совещаний заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросу выполнения показателей реализации приоритетного национального проекта | Управление по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Проведение рабочего совещания 15 марта 2013г. о рассмотрении вопроса о включении проекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» в подпрограмму «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Проведение рабочего совещания 14 июля 2013 г. |

Начальник ОКС и ЖКХ управления по вопросам

строительства и ЖКХ администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район                                                                                                       Н.Н. Войтенко

Аналитическая справка

Реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район  за 2 квартал 2013 года

Реализация долгосрочной краевой целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

В 2011-2012 годах в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на строительство объекта  освоено 2934,551 тыс. руб., в т. ч. 2012,866 тыс. руб. из местного бюджета, 921,685 тыс. руб. из краевого бюджета.

В 2012 году была проведена корректировка  проекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» с прохождением государственной экспертизы, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации,  результатов инженерных изысканий (от 23 ноября 2012 года  № 23-1-4-0935-12) и проверки достоверности определения сметной стоимости (от 23 ноября 2012 года  №23-1-6-0119-12). Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 кв. 2012 г. с учетом НДС 18% составила 98 055,98 тыс. руб.

В 2013 году с целью завершения работ по строительству объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске», администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район подана заявка в департамент строительства Краснодарского края на участие в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.  С этой же целью  разработана ведомственная целевая программа «Строительство детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2013 год и заложены средства в бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 11 718,3 тыс. руб.

В настоящее время документы по объекту «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» рассмотрены в департаменте строительства Краснодарского края, проект по строительству объекта в 2013 году в федеральную программу «Жилище» не вошел.

Начальник ОКС и ЖКХ управления по вопросам

строительства и ЖКХ администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район                                             Н.Н. Войтенко