МОНИТОРИНГ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«Строительство и развитие сети детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2013-2014 годы**

1. Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы (далее - программа) - отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2. Срок проведения мониторинга: отчетный период – 2014 г., дата предоставления данных - 18.02.2015 год.

3. Наименование программы - Ведомственная целевая программа «Строительство и развитие сети детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2013-2014 годы.

4. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа - постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2013 год» № 656 от 1 апреля 2013 года.

5. Сроки и этапы реализации программы – 2013-2014 годы.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение количества детских садов | 18 | 18 |  |
| Увеличение мест в МДОУ | 1761 | 1761 |  |
| Проектно-изыскательские работы по объектам муниципальной собственности | 2 | 1 | не были закончены проектные работы, т.к. не был передан земельный участок для размещения объекта от администрации Приморско-Ахтарского городского поселения |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие программы | | | Расходы на реализацию  мероприятий программы,  тыс. руб. | | Причина  отклонения |
| Наименование  мероприятия  программы | Результат  реализации  мероприятия  программы | | Расходы | |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» (местный бюджет) | Увеличение мест в МДОУ на 177 | Выполнено. В 2013 г. введено 37 мест, в 2014 г. – 140 мест | 3878,3 | 3878,3 |  |
| 2. | Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» (краевой бюджет (без учета средств, поступивших из федерального бюджета)) | Увеличение мест в МДОУ на 177 | Выполнено. В 2013 г. введено 37 мест, в 2014 г. – 140 мест | 24 178,8 | 24 178,8 |  |
| 3. | Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» (краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета)) | Увеличение мест в МДОУ на 177 | Выполнено. В 2013 г. введено 37 мест, в 2014 г. – 140 мест | 49 508,0 | 49 508,0 |  |
| 4. | Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» (местный бюджет). Строительный контроль. | Увеличение мест в МДОУ на 177 | Выполнено. В 2013 г. введено 37 мест, в 2014 г. – 140 мест | 1384,0 | 1384,0 |  |
| 5. | Инженерно-геологические изыскания по объекту «Строительство детского сада на 200 мест в г. Приморско-Ахтарске» | Увеличение мест в МДОУ на 177 | не выполнено | 349,9 | 0 | не был передан земельный участок для размещения объекта от администрации Приморско-Ахтарского городского поселения |